IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2014. godinu 1. Uvod 2. Uspostava cjelovitog sustava godpodarenjem otpadom 3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2014. godine 3. 1. Prikupljanje otpada 3. 2. Odvoz otpada 3. 3. Zbrinjavanje otpada 4. Količine sakupljenog i odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Pržići u 2014. godini 5. Količine sakupljenog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Pržići u 2014. godini 6. Divlja odlagališta 1. Uvod Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine br.94/13) kao i prijašnjem Zakonu o otpadu jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti planove gospodarenja otpadom. Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Izvršavanje Planova gospodarenja komunalnim otpadom provjerava se godišnje i donosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom. Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u prosincu 2010. godine Grad Cres je donio Plan gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje do 2015. godine PGO je objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 53/10). 2. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Projekt uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije obuhvaća pripremu i provedbu projekata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“ te projekata izgradnje pretovarnih stanice s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključivo priključci. U realizaciju projekta su uključene jedinica lokalne samouprave i komunalna društva na kojima se planira izgradnja pretovarnih stanica (Novi Vinodolski, Delnice, Rab, Krk, Cres i Mali Lošinj), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji financira pripremu i provedbu projekta na području PGŽ, Ekoplus d.o.o. tvrtka koja je osnovana u svrhu izgradnje i upravljanja Centrom za gospodarenje otpadom „Marišćina“ kao okosnicom u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom u Primorsko-goranskoj županiji. Rok za realizaciju Projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je najkasnije do početka redovnog rada Centra „Marišćina“ do kada je potrebno izgraditi pretovarne stanice s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključujući priključke. Uspostavom novog sustava postojeća odlagališta otpada u županiji se moraju zatvoriti i sanirati. U sklopu projekta tvrtka Ekoplus zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirala je više sastanaka sa predstavnicima gradova i komunalnim društvima na čijem području se namjeravaju izgraditi pretovarne stanice kako bi se pratile sve obveze te dinamika, finaniciranje i priprema potrebne dokumentacije izgradnje pretovarnih stanica. U tom smislu formirana je Radna grupa za pripremu izgradnje pretovarnih stanica sastavljena od predstavnika gradova i općina i komunalnih društva uključenih u projekt. Kako bi se oformila jedinstvena parcela odlagališta Pržići, Grad Cres je u 2014. godini, nakon više godina rješavanja, riješio imovinsko-vlasničke odnose zahvata odlagališta Pržići– otkup zemljišta od privatnih osoba, provedba kupoprodajnih ugovora u zemljišnim knjigama, izvlaštenje te je sklopljen ugovor o pravu građenja za državno zemljište sa DUDDI-em. To je i preduvjet za ishođenje potrebnih građevinskh dozvola izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, kompostane i sortirnice te sanacije postojećeg odlagališta. Realizacija cjelokupnog projekta uređenja odlagališta Pržići planira se fazno: Pretovarna stanica sa ulazno izlaznom građevinom – I faza Komunalno društvo Komunalne usluge Cres Mali Lošinj nositelj je projekta i tijekom 2014. godine izrađen je idejni i glavni projekt izgradnje pretovarne stanice na deponiju Pržić, ishođena izmjene i dopune lokacijske dozvole i u postupku je ishođenje građevinske dozvole. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. iz Zagreba. U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice sa ulazno izlaznom građevinom. Reciklažno dvorište- II faza U tijeku je izrada glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta kao II faze projekta uređenja odlagališta Pržići. Tijekom 2014. godine izvedeni su pripremni radovi na izgradnji platoa reciklažnog dvorišta. Sanacija deponija – III faza U 2015. godini planira se izrada projektne dokumentacije sanacije deponija kao III faze projekta uređenja sa izradom nove studije uticaja na okoliš. Što se priključaka odnosno prateće infrastrukture odlagalište Pržići tiče, odlagalište je opskrbljeno električnom strujom, a Hrvatske ceste su izvele potreban cestovni priključak odlagališta Pržići na prometnicu D101 izgradnjom treće trake (lijevo skretanje). Odvojeno prikupljanje otpadom Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom obuhvaća i aktivnosti odvojenog sakupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog otpada. U tom smislu tijekom 2014. godine na području Grada Cresa pored reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići formirana je jedna mobilna jedinica u naselju Martinšćica za odvojeno prikupljanje otpada, postavilo se više vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadom ( papir, staklo, plastiku), osigurana je usluga prijevoza krupnog otpada. Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2014. godine nabavljena je komunalna oprema - 91 kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, vozilo na električni pogon za skupljanje komulnalnog otpada i odobrena su sredstva za nabavu polupodzemnih kontejnera za bio otpad, staklo, plastiku papir i ostali otpad te specijalno vozilo sa kranom i kiperom kojim će se vršiti ukrcaj polupodzemnih kontejnera. 3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2014. godine Na području Grada Cresa provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište Pržići. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Komunalne usluge Cres Lošinj, koje upravlja i odlagalištem Pržići. Na odlagalište Pržići se odlaže: - komunalni otpad iz kućanstava, - komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.), - otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te - glomazni otpad. Na području Grada Cresa provodi se izdvojeno sakupljanje korisnog otpada i to: PET, staklo, karton, papir, aluminijske doze, metalni otpad, te posebnih kategorija otpada i to: gume, veliki kućanski električni uređaji, elektronički uređaji, akumulatori i baterije. 3. 1. Prikupljanje otpada Način sakupljanja komunalnog otpada je sljedeći: - 2 % domaćinstava iznosi otpad u kantama (posudama) volumena 240 i 360 lit., - 93 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 1.100 lit., te - 3 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 5 i 7 m3. Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na zbrinjavanje vozilima za prijevoz otpada. 3. 2. Odvoz otpada Prikupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu provodi komunalno društvo koje raspolaže s vlastitim voznim parkom. Vozni park sastoji se od: -električno vozilo za komunalni otpad, -dva kamiona smećara, -dva autopodizača za kontejnere od 5 i 7 m3 i -tri manja teretna vozila te - jedna čistilica za pometanje ulica. Sakupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu se obavlja po točno određenom rasporedu, koji se razlikuje za zimski i ljetni period. U zimskom periodu 1 do 2 puta tjedno osim grada Cresa gdje se otpad odvozi 5 puta tjedno. U ljetnom periodu (lipanj-rujan) otpad se odvozi svakodnevno s glavnih prometnica u svim naseljima te iz hotela i autokampova. 3. 3. Zbrinjavanje otpada Komunalni otpad s područja Grada Cresa odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada Pržići. Postojeće odlagalište otpada “Pržići” veličine je cca 1,4 ha (površina na koju se odlaže otpad). Proširenjem na susjedne parcele predviđena je ukupna površina odlagališta od 6,7 ha. Smješteno je na terenu koji je prirodno strm i kamenit budući da leži na vapnenačkoj stijenskoj masi, djelomično obrasloj niskim autohtonim raslinjem. Lokacija odlagališta udaljena je 3 km od grada Cresa u smjeru sjever – sjeveroistok. Lokacija odlagališta sanirat će se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), a u sklopu odlagališta planira se izgradnja transfer stanice, reciklažno dvorište, kompostana i sortirnica. 4. Količine sakupljenog i odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Pržići u 2014. godini Na odlagalištu Pržići se zbrinjava komunalni otpad iz kućanstava i gospodarskih subjekata te otpad od održavanja javnih površina. Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada vodi se dnevna, mjesečna i godišnja evidencija. Evidencija količina otpada provodi se za komunalni (kućni) otpad, miješani otpad (industrijski i kućni otpad), otpad s javnih površina i glomazni otpad. Prilog Tablica A A / Evidencija godišnjih količina otpada, odloženih na odlagalište otpada Pržići u 2014. godini. A / OTPAD KOJI SE ODLOŽIO NA ODLAGALIŠTU KOMUNALNOG OTPADA PRŽIĆ - KB - 200201 - BIORAZGRADIVI OTPAD ( 1.118,60 m3 ) 145,42 Tona - KB - 200301 - MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD ( 11.510,80 m3 ) 4.143,90 Tona - KB - 200307 - GLOMAZNI OTPAD ( RAZNOLIKI ) ( 1.112,30 m3 ) 178,00 Tona UKUPNA KOLIČINA ODLOŽENOG OTPADA NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA PRŽIĆ U CRESU U 2014. godini IZNOSI : ( 13.741,70 m3 ) 4.467,32 Tona B / OSTALE PROCIJENJENE KOLIČINE OTPADA KOJE SU ZBRINUTE NA ODLAGALIŠTU KOMUNALNOG OTPADA PRŽIĆ U CRESU U 2014. godini - KB - 200201 - BIORAZGRADIVI OTPAD ( zbrinuto mljevljenjem 3.800,00 m3 ) 450,00 Tona - KB - 170904 - MIJEŠANI GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA ( 1 m3 = 1.275,00 Tona ) ( 8.000,00 m3 ) 10.200,00 Tona ______________________________________________________________________________________ Ukupni volumen komunalnog (kućnog) i miješanog otpada iz gospodarskih, uslužnih i turističkih djelatnosti te otpada s javnih površina u Gradu Cresu u 2014. godini 13.741,70 m3 . Pretpostavljena minimalna gustoća komunalnog otpada u rastresitom stanju iznosi 120 kg/m3, dok u zbijenom stanju u vozilima iznosi 350 kg/m3; Ukupna količina komunalnog otpada koja je nastala u Gradu Cresu u 2014. godini iznosi 4.467,32 Tona što je u odnosu na 2013. godinu više za 39,97 t. Količine proizvedenog otpada variraju tijekom godina i tijekom godine. Evidentno je ukupno godišnje smanjenje proizvedenog komunalnog otpada, dok se tijekom godine poglavito u ljetnom periodu (svibanj - rujan) količina višestruko povećava. Navedeno je rezultat turističke djelatnosti na otoku. Navedeni podaci su preuzeti od tvrtke Komunalne usluge Cres Lošinj d. o. o. CRES, Turion 20/A. 5. Količine sakupljenog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Pržići u 2014. godini Ambalažni otpad sakupljao se tijekom 2014. godini u namjenskim vrećama Fonda ZOEU. Otpadno staklo iz sustava povratne naknade sakupljeno tijekom godine se privremeno skladišti u prikolici ovlaštenog koncesionara na staroj lokaciji Komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d. o. o. Sekundarne sirovine iz sustava povratne ambalaže preuzima ovlašteni koncesionar, METIS d. d. Na odlagalištu neopasnog otpada PRŽIĆ u Cresu provodi se djelomično (ručno i strojno) odvajanje komunalnog otpada na otpad i sirovine koje sadrže željezo, stare automobilske gume, odbačenu električnu opremu električnu opremu koja ne sadrži opasne komponenete, željezo i čelik. Sekundarne sirovine iz sustava tako selektiranog otpada preuzima ovlašteni koncesionar, METIS d. d. U toku 2014. godine u gradu Cresu započelo se sa izdvojenim prikupljanjem ambalaže od kartona, papira, novina i časopisa, te se sakupilo 68,20 t navedenih sirovina. U daljnjem opisu dan je prikaz količina selektivno sakupljenog otpada u Gradu Cresu u 2014. godini. Podaci su dobiveni od Komunalne usluge Cres Lošinj d. o. o. CRES, Turion 20/A.: C / Količine selektivno sakupljenog otpada koji je otpremljen sa otoka Cresa u 2014. godini. C / OTPAD KOJI SE OTPREMIO SA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA ZA RIJEKU - KB - 120101 - STRUGOTINE I OTPILJCI KOJI SADRŽE ŽELJEZO 10,46 Tona - KB - 150101 - AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA 26,60 Tona - KB - 150102 - AMBALAŽA OD PLASTIKE 23,22 Tona - KB - 150104 - AMBALAŽA OD METALA - AL + FE DOZE 4,04 Tone - KB - 150107 - AMBALAŽA OD STAKLA – STAKLENE BOCE 67,24 Tona - KB - 200102 - AMBALAŽA OD STAKLA – VAN FONDA 19,42 Tona - KB - 160103 - STARE AUTOMOBILSKE I KAMIONSKE GUME 3,76 Tona - KB - 200101 - PAPIR, NOVINE, UREDSKI PAPIR, ČASOPISI – VAN FONDA 41,60 Tona - KB - 170405 - ŽELJEZO I ČELIK 14,00 Tona - KB - 200136 - ODBAČENA ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA KOJA NE SADRŽI OPASNE KOMPONENTE 1,87 Tona UKUPNA KOLIČINA ODVEZENOG OTPADA SA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA PRŽIĆ U RIJEKU U 2014. godini IZNOSI: 212,21 Tona Ukupna količina selektivno izdvojenog otpada prikupljena u 2014. godini u Gradu Cresu iznosi ukupno 212,21 t što je više za 88.83 t od količine selektivno izdvojenog otpada 2013.godine. 6. Divlja odlagališta Komunalni redar Grada Cresa provodi kontrolu i prati pojave divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom na području Grada Cresa te vrši nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada, u svrhu sprječavanja nastajanja novih. Od divljih odlagališta na području Grada Cresa koja su i nakon sanacije ostala aktivna su dvije lokacije: lokacija „Jelovica“ , stotinjak metara od križanja Hrasta-Martinšćica i lokacija „Batajni“ , stotinjak metara od križanja za Valun. Tijekom 2014. godine izvodili su se radovi sanacije lokacije Jelovica.

Obrazloženje

uz  Izvješće  o  izvršenju  Plana  gospodarenja  otpadom  Grada  Cresa  za  2014. godinu

Donošenjem novog Zakona o održivom gospodarenju otpada Republika Hrvatska je jedinicama lokalne samouprave  i komunalnim društvima postavila nove obveze i ciljeve u pogledu održivog gospodarenja otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) koji je stavio van snage Zakon  o otpadu, ali je člancima 20. i 21. zadržalo  obvezu  donošenja Plana gospodarenja otpadom kao i izradu izvješća o provedbi Plana za prethodnu kalandarsku godinu.

Sukladno zakonskim odredbama starog Zakona o otpadu, u prosincu 2010. godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje do 2015. godine. Plan gospodarenja otpadom je objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 53/10).

Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom, a regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ili u više lokalnih jedinica koje  mogu imati zajednički Plan gospodarenja otpadom.

Grad Cres ispunio je svoju zakonsku obvezu i donio Plan gospodarenja otpadom za razdoblje do 2015. godine, a ciljevi iz Plana kao što je vidljivo iz Izvješća ostvaruju se postupno.

Za uspješno funkcioniranje sustava, nužno je osigurati  cijeli niz građevina za prihvat i obradu otpada.

Tako su tijekom 2014. godine na mjestima za odlaganje otpada postavljene kante za plastiku,staklo,papir i jedna za ostale vrste otpada.

Pored toga pokrenut je postupak nabave polupodzemnih kontejnera kako bi skupljanje i prijevoz otpada učinio kvalitetnijim i ekonomičnijim.

Na području Grada Cresa planira se opremanje dvadesetak lokacija sa kontejnerima za mješani otpad, papir, plastiku, staklo i bio otpad te su iste u procesu nabave.

Uz polupodzemne kontejnere u postupku je i nabava vozila kojima će se obavljati pražnjenje i transport.Nabavku vozila i polupodzemnih kontejnera sufinancira  FZOEU sa 60% sredstava,a preostali dio odnosi se na Grad Cres.

Projektom ''Sanacija postojećeg odlagališta i izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Pržić'' predviđena je izgradnja potrebnih građevina za gospodarenjem otpadom na području Grada Cresa - kolne vage, reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice i ostalih pratećih objekata koji su neophodni  za potrebe funkcioniranja postupka prijelaza na novi ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom na odlagalištu otpada Pržići.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na Creskom odlagalištu otpada Pržići Grad Cres će ispuniti je uvjete Zakona o održivom gospodarenju otpadom, odnosno obvezu jedinice lokalne samouprave o osiguranju takvog dvorišta na svom području ukoliko ima više od 1.500 stanovnika.  U reciklažnom dvorištu građani će moći bez naknade predati odvojeno prikupljeni otpad. U sklopu raciklažnog dvorišta omogućiti će se djelovanje i ovlaštenom koncesionaru, koji će vršiti otkup određenih sirovina, kao što su sirovine crne i obojene metalurgije (bakar, aluminij, staro željezo, bijela tehnika, pleh, lim,…), olupine automobila i dr..

Zbog udaljenosti manjih naselja na području Grada Cresa planira se i izgradnja dodatnih manjih reciklažnih dvorišta tzv. mobilnih jedinica gdje će građani također moći bez naknade predati odvojeno prikupljani otpad (papir, staklo, plastika,razni metalni otpad, bijela tehnika, elektronički i električni otpad, bio i drveni otpad, miješani glomazni otpad, tekstil, gume bez naplataka,…). Jedna takva mobilna jedinica pripremljena je u Martinščici.

Prema Planu gospodarenja otpadom RH i PGŽ uskoro se očekuje stavljanje u rad Regionalnog centra za zbrinjavanje otpada Marišćina. Po početku rada regionalnog centra planira se zatvaranje odlagališta Pržići te će se tada sav ostatni otpad prevoziti u regionalni centar. Ostatni otpad će se na pretovarnoj stanici na odlagalištu Ptržići pretovarti u velike press kontejnere koji će se onda pomoću tegljača odvoziti u regionalni centar.

Cilj ekološko zasnovanog sustava gospodarenja otpadom na području grada Cresa je postizanje maksimalnog stupnja odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpada, odnosno da se maksimalno smanji ostatni otpad koji u biti predstavlja najveći problem i trošak.

U  Cresu,    2015. godine