|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIJEDLOG PLANA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA ZA 2018.GODINU** | | |
| **A/** | **REDOVNO ODRŽAVANJE:** |  |
| 1. | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnog i betonskog kolnika:  - Cres – izrada pješačke staze (16m) i nogostupa prema Volniku (25m) 40.000,00  - Cres – izrada nogostupa uz dječije igralište Melin 27.000,00  - Cres – asfaltiranje prometnice Brajdi – Grabar (između garaža) 80.000,00  - Beli – betoniranje kod australske rešetke 15.000,00  - Sv.Petar – betoniranje dijela puta u naselju do zadnje kuće 10.000,00  - Važminec – betonaža djela puta 10.000,00  - Merag – betoniranje dio ceste (prema crkvi) 10.000,00  - Filozići – betonaža dijela puta 10.000,00  - Orlec – popravak ceste prema Malom Boku 15.000,00  - Grmov- zakrpavanje udarnih rupa s asfaltom 15.000,00  - Lubenice – betoniranje ugibališta na parkiralištu 60.000,00  - Valun – betoniranje parkirališta ( 84 m2) 30.000,00 | **322.000,00** |
| 2. | Tamponiranje udarnih jama strojno ili ručno  - Sv. Marko – Lubenice - tamponiranje proširenja uz cestu  - Grmov – Podol – tamponiranje dijela ceste (cca 1.5 km)  - Sv. Petar – Ivanje - tamponiranje | 10.000,00  25.000,00  45.000,00  20.000,00 |
| 3. | Popravak oštećenih bankina | 10.000,00 |
| 4. | Održavanje usjeka, zasjeka nasipa- uklanjanje osulina, nanosa i sipine, strojno ili ručno  Cres – izrada potpornog zida (37 m) u ul.Rialto na Melinu | 20.000,00  100.000.00 |
| 5. | Održavanje objekata za odvodnju- čišćenje jaraka, rigola i propusta  Zaglav – rekonstrukcija oborinske kanalizacije | 10.000,00  38.000,00 |
| 6. | Održavanje opreme ceste – nabavka i ugradnja novih prometnih znakova, ogledala stupića, odbojnika i sl. Obuhvaća zamjenu oštećenih znakova te skidanje i postavu sezonskih znakova  - Miholašćica i Zaglav – postavljanje svjetleće signalizacije za pješake  - Beli – postavljanje zaštitne ograde (za pješake) na dijelu od mosta prema groblju i na zavoju kod pansiona Tramontana ( 48m) | 20.000,00  45.000,00 |
| 7. | Izrada oznaka na kolniku- izrada crta, otoka, pješačkih prijelaza | 10.000,00 |
| 8. | Košnja trave i održavanje zelenila,  -Obuhvaća jednom godišnje košnju i čišćenje zelenila uz ceste za Orlec  (zaobilaznica i cesta za Mali Bok), Pernat, Stivan - Marašćica, Pišće, D 100 kroz naselje Cres. | 70.000,00 |
| 9. | Održavanje potpornih i obložnih zidova - popravak kamenih suhozida  -Merag – izrada kamenog zida u naselju Merag ( 15 m)  -Dragozetići – izrada betonskog potpornog zida uz rub ceste za ulazak u mjesto (19 m)  -Martinšćica – izrada zaštitnog zida prema igralištu (38m) te stepenica  -Lubenice – popravak kamenog suhozida (javna opasnost) | 15.000,00 120.000,00  70.000,00  40.000,00 |
| 10. | Zimska služba - rad radnika i strojeva | 10.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.000.000,00** |