IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA CRESA ZA 2013. GODINU

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 53/12 i 43/13), tijekom 2013. godine financirano je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

| Objekti i uređaji komunalne infrastructure | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 800.000,00 | 781.987,45 |
| 1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete | 660.000,00 | 642.048,07 |
| 1.2. Održavanje javne rasvjete | 140.000,00 | 139.939,38 |
| 2. Odvodnja atmosferskih voda | 155.000,00 | 153.977,89 |
| 3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 615.000,00 | 614.366,21 |
| 4. Održavanje javnih površina : | 717.000,00 | 688.169,42 |
| 4.1. Održavanje zelenih površina | 600.000,00 | 571.294,42 |
| 4.2. Održavanje ostalih javnih površina | 117.000,00 | 116.875,00 |
| 5. Održavanje groblja | 50.000,00 | 49.954,98 |
| 6.Održavanje nerazvrstanih cesta: | 650.000,00 | 646.242,88 |
| 6.1. Redovno održavanje | 650.000,00 | 646.242,88 |
| Sveukupno troškovi 1. ,2., 3., 4., 5. i 6. | 2.987.000,00 | 2.934.698,83 |

Klasa: 363-02/14-01/1

Ur.broj:2213/02-04-02-01-14-1

U Cresu,31. ožujka 2014. godine                         GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini određen je stavkom 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 ) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno  do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.”

Gradsko vijeće Grada Cresa usvojilo je  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (“Službene novine”, 53/12 i 43/13). Programom je sukladno Zakonu obuhvaćeno obavljanje održavanja slijedećih djelatnosti:

- održavanje javne rasvjete,

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće  javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje groblja

- održavanje nerazvrstanih cesta.

Komunalne djelatnosti obuhvaćene Programom na području Grada Cresa obavljaju se temeljem dvije zakonske osnove:

1. Komunalne poslove održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja javnih površina, odvodnje atmosferskih voda i održavanja groblja obavlja trgovačko društvo kojeg je osnivač Grad Cres - Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj odnosno od 01. siječnja 2014. godine Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o..

2. Održavanje javne rasvjete obavlja Infopal d.o.o.  temeljem četverogodišnjeg ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta obavlja Elektro-voda d.o.o. iz Cresa temeljem četverogodišnjeg ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta.

Sukladno Programu održavanja  komunalne infrastrukture u 2013. godini planiranom u iznosu 2.987.000,00 kuna financirano je obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu  2.934.698,83 kune:

Održavanje javne rasvjete

Za utrošak električne energije javne rasvjete,  održavanje javne rasvjete i  nabavu opreme za javnu rasvjetu u 2013. godini utrošeno je 791.987,45 kuna u okviru planiranog iznosa.

Komunalne djelatnosti komunalnog društva  Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj

U okviru  Programom predviđenih sredstava Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj u 2013. godini obavljao je redovite djelatnosti:

-  održavanja čistoće javnih površina, djelatnost obuhvaća pometanje i pranje ulica, čišćenje trave i pražnjenje košarica, a sukladno dnevnom rasporedu sezonskog i vansezonskog čišćenja po naseljima i ulicama,

- odvodnje atmosferskih voda u Cresu, Martinšćici i Valunu po definiranom terminskom planu,

-  održavanja groblja obuhvaća održavanje čistoće na groblju i košnja trave te

- djelatnost redovitog održavanja postojećih zelenih površina i održavanja nogometnog igrališta.

Održavanje nerazvrstanih cesta

U okviru Programom predviđenih sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta do kraja 2013.godine  utrošeno je  646.242,88 kune za radove na održavanju nerazvrstanih cesta  i to:

- asfaliranje  udarnih rupa na području naselja Cres  (ulica Put fortece, Šetalište 20 travnja kod raskrižja za vrtić, Turion, Jadranska obala i dr.) 300.488,05 kuna, košnja trave i raslinja uz prometnice (Sv. Marko–Pernat, Sv.Marko-Lubenice, Orlec-Mali Bok) 49.995,00 kuna održavanje potpornih i obložnih zidova (kameni ogradni zid parkirališta u Martinšćici ) 79.484,38 kuna, uređenje poljskog puta 39.944,00 kuna, horizontalna signalizacija 30.476,25 kuna, čišćenje odrona u Belom, čišćenje snijega, dobava i zamjena znakova, stupića   i dr.

Radovi na održavanju komunalne infrastrukture financirani su iz prikupljenih prihoda komunalne naknade.

U Cresu, 31. ožujak 2014. godine